# Projektplan (i kravfasen)

1. Projektplanen angiver en startdato for projektet.
2. Projektplanen angiver en forventet slutdato for projektet.
3. Projektplanen angiver hver fase.
4. Projektplanen angiver forventet start- og slutdato for hver fase.
5. Projektplanen angiver konkrete og nedbrudte aktiviteter i kravfasen.
6. Projektplanen angiver overordnede aktiviteter for alle faser undtagen kravfasen.
7. Alle aktiviteter er estimerede.
8. Alle aktiviteter er angivet med forventet starttidspunkt.
9. Alle aktiviteter tildelt en eller flere personer som skal udføre aktiviteten.
10. Aktiviteter der kræver særlige ressourcer er eksplicit tildelt disse.
11. Ingen personer eller resurser er dobbeltbookede til samtidige aktiviteter.
12. Projektplanen visualiserer projektet som beskrevet for udviklingsprocessen.
13. Projektplanen angiver den kritiske sti.